|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **La mayoría de las actividades se cumplieron en los tiempos establecidos , algunos se tuvieron que aplazar pero todo dentro de lo esperado , algunos factores que lo facilitaron fue la buena organización grupal que fuimos desarrollando y lo que dificulto fue a veces la imposibilidad de coordinarnos todos a reuniones o por errores al implementar alguna cosa y por ende hubo que corregir.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado las dificultades a través de reuniones regulares donde identificamos los problemas y discutimos posibles soluciones. Por ejemplo, cuando tuvimos problemas con la integración del back-end y el front-end, decidimos priorizar la comunicación entre los encargados de cada área. Planeamos seguir enfrentando dificultades con una planificación más detallada, utilizando herramientas como Trello para asignar tareas específicas y definir plazos claros. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como sólido en cuanto a cumplir con las responsabilidades asignadas, especialmente en la implementación de funciones clave de la página web, todo lo que fue el desarrollo anduve muy bien y trabaje de manera muy completa. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de mis inquietudes es cómo asegurarnos de que las metodologías que utilizamos sean las más adecuadas para nuestro equipo y proyecto, especialmente en lo que respecta a la planificación y gestión del tiempo.  ¿Qué metodologías recomendaría implementar para mejorar la organización y el seguimiento de las tareas técnicas en nuestro proyecto, asegurando un flujo de trabajo más eficiente y colaborativo? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Consideramos que las actividades deben ser redistribuidas en algunos casos. Por ejemplo, sería útil que quienes trabajan en el diseño visual se involucren más en los tests de usabilidad para asegurar que las interfaces sean funcionales. También vemos la necesidad de asignar a un miembro del grupo la tarea de supervisar las pruebas finales y asegurar la calidad antes de la entrega. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido bastante colaborativo, y destaco nuestra disposición para ayudarnos mutuamente cuando alguien tiene dudas o dificultades. Además, hemos manejado bien los plazos hasta ahora. Sin embargo, podríamos mejorar la comunicación interna para evitar malentendidos y asegurarnos de que todos estén al tanto de los cambios en el proyecto. |