## Slide 1: Propuesta proyecto WEB
Integrantes: Matías Dueñas – Karen Poblete – Ignacio Zúñiga

## Slide 2: Introducción
El proyecto busca desarrollar una página web completa para un centro médico de atención psicológica, incluyendo un sistema de agendamiento de citas y un portal de pagos en línea con PayPal.
Este desarrollo tiene como objetivo facilitar la gestión de citas y mejorar el acceso a los servicios del centro.

## Slide 3: Fundamentación del Proyecto
El proyecto APT responde a la creciente demanda de digitalización en el sector salud, especialmente en salud mental. Desarrollar esta plataforma facilita la interacción entre el centro y sus pacientes, mejorando la accesibilidad y optimización de recursos.
Actualmente, muchos centros médicos todavía utilizan sistemas tradicionales para la gestión de citas y la comunicación con sus pacientes, lo que puede generar ineficiencias en la atención y dificultades para los usuarios. Este contexto genera una oportunidad importante para implementar herramientas tecnológicas que mejoren tanto la experiencia del paciente como la operatividad interna del centro.

## Slide 4: Objetivos y Metodología
Metodología: Enfoque tradicional del Modelo en cascada, con fases secuenciales bien definidas. Este enfoque asegura un control detallado del avance del proyecto, y permite la verificación exhaustiva de cada fase antes de continuar con la siguiente. Cada etapa incluye entregables concretos que aseguran que los objetivos se cumplan de manera estructurada y dentro de los tiempos establecidos.

## Slide 5: Reuniones y seguimiento
Frecuencia de reuniones: El equipo realizará reuniones semanales los Jueves por la tarde, para revisar el avance de las tareas asignadas, discutir bloqueos y asegurarse de que todos los integrantes están alineados con el progreso del proyecto. Estas reuniones también servirán para ajustar el plan de trabajo en caso de cambios imprevistos.
Revisión de avances: Cada miembro del equipo deberá presentar el estado de su trabajo durante estas reuniones. Se utilizará una herramienta de gestión de proyectos como Trello o Asana para hacer seguimiento de cada tarea. Cada tarea estará asociada a un plazo definido, y se revisará su avance semanalmente.
Control de calidad: Antes de pasar de una fase a otra, se hará una revisión formal de los entregables. Estos serán evaluados por todo el equipo, para asegurar que cumplen con los requisitos especificados antes de continuar.

## Slide 6: Acciones Correctivas en Caso de Retrasos
Gestión de retrasos: En caso de que un entregable no esté listo en el plazo estipulado, se realizarán reuniones adicionales y se asignarán horas extra para recuperar el tiempo perdido. El equipo trabajará en colaboración para redistribuir tareas si es necesario y garantizar que se cumplan los plazos.
Plan de contingencia: Si se detecta que alguna tarea crítica no se completará a tiempo debido a factores externos, se evaluará la posibilidad de ajustar el cronograma general del proyecto. Esto podría implicar priorizar otras tareas mientras se resuelve el problema o, en el peor de los casos, solicitar una extensión en el plazo de entrega final.

## Slide 7: Fases del proyecto
1- Análisis de Requerimientos: Se recogen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se realiza un análisis exhaustivo junto a los stakeholders para definir exactamente lo que se necesita. Entregable: Documento de especificación de requisitos.
2- Diseño del Sistema: En esta fase se detallan los esquemas de la arquitectura técnica y los diagramas de flujo del sistema. Se diseñan prototipos visuales de la interfaz, y se planifica la estructura de la base de datos. Herramientas: Figma, Adobe XD para el diseño visual; diagramas UML para la arquitectura. Entregable: Prototipo visual y diagramas de diseño técnico.

## Slide 8
Fases del proyecto
3- Desarrollo: Aquí se implementan todas las funcionalidades del sistema en dos grandes subfases: frontend (Angular con PrimeNG) y backend (Java y PostgreSQL). Herramientas: VS Code, Git, Eclipse, PostgreSQL. Entregable: Código fuente del sistema.
4- Pruebas y Verificación: Se realizan pruebas funcionales y de integración, asegurando que el sistema cumple con todos los requisitos y no presenta errores. Además, se realizan pruebas de usabilidad con usuarios reales para verificar la experiencia de usuario. Herramientas: Google Chrome DevTools. Entregable: Informe de pruebas y corrección de errores.

## Slide 9
Fases del proyecto
5- Implementación y Entrega: Despliegue del sistema en producción. Se capacita al personal para el uso de la plataforma y se elabora la documentación final.
Entregable: Sistema en funcionamiento y manuales de usuario y administrador

## Slide 10: Plan de trabajo
El plan de trabajo se divide en diferentes etapas, cada una con sus entregables y duración estimada.

## Slide 11: Plan de trabajo detallado
Diseño de Interfaz (2 semanas, 9 horas):
- Herramientas: Adobe XD, Figma
- Responsable: Matías Dueñas
- Revisión de UX y feedback del equipo
• Implementación del Frontend (3 semanas, 12 horas):
- Herramientas: VS Code, Git
- Responsable: Matías Dueñas
- Pruebas de compatibilidad
Implementación del Backend (3 semanas, 12 horas):
- Herramientas: Eclipse, PostgreSQL
- Responsable: Karen Poblete
- Pruebas de seguridad
• Sistema de Agendamiento (2.5 semanas, 9 horas):
- Herramientas: Eclipse, PostgreSQL
- Responsable: Karen Poblete
- Pruebas de integración

## Slide 12: Plan de trabajo detallado
• Testing y Ajustes (2.5 semanas, 9 horas):
- Herramientas: Google Chrome DevTools
- Responsable: Ignacio Zúñiga
- Pruebas con usuarios
Documentación y Entrega (1.5 semanas, 6 horas):
- Herramientas: Microsoft Word, PowerPoint
- Responsable: Ignacio Zúñiga
- Preparación de manuales y presentación final

## Slide 13: Conclusión
El proyecto propone una solución tecnológica eficiente que optimiza la gestión de citas y pagos en un centro de atención psicológica. El enfoque tradicional asegura una estructura clara y secuencial, garantizando la calidad del producto final. Se espera que la implementación de esta plataforma facilite el acceso a los servicios y mejore la experiencia tanto para los pacientes como para el personal del centro.